询价文件

项目名称：

西安市国有企业退休人员服务大厅

客户服务系统采购项目

采购单位：

西安建工职工服务中心有限责任公司

2023年6月29日

目    录

第一部分  询价公告	1

第二部分  询价内容及要求	2

第三部分  报价人须知	5

第四部分  附件/报价文件格式	9

- 第一部分  询价公告

一、项目基本情况

（一）项目名称：西安市国有企业退休人员服务大厅客户服务系统采购项目

（二）采购方式：询价比价

二、申请人资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

（二）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加报价活动。

（三）本项目不接受联合体报价。

三、获取采购文件

时间：2023年6月29日 至 2023年7月4日

途径：公司官网自行下载

四、响应文件递交

（一）截止时间：2023年7月4日9:30（北京时间）

（二）方式：指定专人递交报价文件，不接受邮寄。

（三）地点：西安市碑林区安东街136号东安商务E座二楼

五、响应文件开启

时间：2023年7月4日9:30（北京时间）

六、联系方式

询价联系人：刘佳星

电话：029-82292864    邮箱：xfzl@xaceg.cn

西安建工职工服务中心有限责任公司

2023年6月29日

- 第二部分  询价内容及要求

一、概述

本次询价标的为西安市国有企业退休人员服务大厅客户服务系统。该系统将上接中国联通2M语音中继线，号码指向4000299090和965121，下接10至30个客服坐席，系统部署于服务大厅；目前相关服务器、语音网关、交换机、话机和耳麦等硬件设备已采购到位，现以公开询价方式确定客户服务系统供应商。

二、项目要求

（一）投标产品应符合先进性、可操作性、可维护性、安全性、整合性与拓展性、高性能性等原则。

（一）要求投标方投标产品必须为其同系最新的成熟版本；

（二）要求投标方投标产品必须适配现有以下设备：

| 序号 | 设备名称 | 配置情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务器（CTI/应用/数据） | 华为超聚变2288HV6，2*intel至强银牌4310CPU，4*16GB，2G缓存，硬盘4TB, EulerOS-22.03，掉电保护 |
| 2 | 语音网关 | 双E1通道网关 |
| 3 | 话机 | 话务员专用IP 电话 |
| 4 | 耳麦 | 高降噪头戴式话务员电脑耳麦 |

三、系统功能需求

| 序号 | 功能模块 | 功能详细描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CTI通讯系统 | 核心平台软件，负责通信接入、通话录音、平台控制、数据存储，支持主叫号码分析、数据与话音同步转移、话务可在IVR及座席间任意切换、ACD智能排队、座席技能分组、黑名单等 |
| 2 | IVR流程引擎 | 支持自动应答、自动语音报读、语音报工号、满意度按键评价，自动呼转外线、语音留言等功能；支持多流程同时在线运行、提供流程编辑界面和模拟调试环境、支持流程在线修改、支持访问外部数据库、提供编程接口、支持与ASR和TTS软件融合 |
| 3 | 坐席模块 | 座席状态指示、签入/签出、示忙/示闲、保持/恢复、转移（自动、人工、外线）、呼出、挂机等操作 |
| 4 | 短信模块 | 短信接口对接，支持手动和群发短信。甲方提供短信通道 |
| 5 | 知识库模块 | 知识库维护管理，坐席可查询，辅助坐席提高工作效率 |
| 6 | 坐席授权 | 中继接入，8人工座席 |
| 7 | CRM管理 | 支持灵活自定义，灵活配置客户资料管理要素。支持来电弹屏，呼入呼出时可直接显示出客户的详细信息及历史沟通记录； |
| 8 | 电子工单模块 | 1、支持人工流程和自动流程两种不同的工单类型；2、工单种类、工单流程、各环节属性等支持灵活配置，自定义增删改；3、支持从受理、分配、办理、回访、归档等闭环管理。4、支持工单对接微信公众号，在公众号实现工单提醒、查看和办理。5、支持在部门组织中新增商家账号，登陆后可以查询、办理工单。 |
| 9 | 问卷调查外呼模块 | 1、创建外呼任务，支持多任务并行；2、设置外呼任务属性（外呼生效日期及时间段、外呼主叫、外呼流程方式）；3、支持调查问卷的设置和关联，包括问卷名称，问卷题目，对应答案及跳转关系；4、导入外呼名单；5、系统自动按预置规则发起外呼；6、用户接听后，转给空闲坐席，坐席填写问卷及外呼结果； |
| 10 | 质检模块 | 可根据任务名称、外呼结果、质检状态批量查询录音，对录音进行质检听录音；并进行质检评分填写。 |
| 11 | 在线客服模块 | 1、多渠道接入：a、支持WEB门户网站、微信公众号等全渠道接入，配置灵活快捷；b、门户网站接入：系统自动生成接入代码，网页端嵌入即可接入；c、微信公众号接入：支持H5页面接入； 2、管理端：提供灵活的配置功能，可实现丰富多样的在线客服功能，包括：1、主动邀请配置；2、评价配置；3、路由配置；4、对话配置；5、导航配置；6、客服组管理；7、客服账号管理；8、质检配置；9、工作时段管理。 3、坐席端：支持主动弹窗邀请、访客排队、富媒体聊天（接收或发送图片、文字、语音、表情、文件等）、显示访客着陆页、发起页、IP地址等信息、客户资料编辑、显示历史记录、新建工单等； 4、访客端：系统自动邀请、富媒体聊天、上传附件、查看聊天记录等。 5、统计报表：各类在线会话清单及统计报表。 |
| 12 | 手机APP | 实现在手机APP端接听客户来电、拨打电话、办理工单、查询统计。仅支持安卓系统，包含8个授权。 |
| 13 | 报表统计 | 1、话务清单（录音清单）；2、、坐度工作状态清单；3、坐席服务清单；4、呼损清单；5、留言清单；6、各类统计：从坐席人员、技能组、服务部门等不同维度，以日报、周报、月报、季度等周期，统计呼入量、呼出量、接通率、通话时长、平均通话时长等。 |
| 14 | 大屏展示 | 1、系统运行状况、话务量统计分析数据、座席实时状态、工单数据展示、大屏监控。 2、可根据用户需求进基础大屏展示效果进行定制开发，大屏展示界面不少于5个。 |
| 15 | 系统管理 | 1、组织架构管理；2、员工管理；3、角色管理；4、权限管理；5、黑名单维护；6、上下班、节假日配置及管理；7、来电流程配置及管理；8、系统基本信息设置；9、系统后台参数设置及维护等。 |
| 16 | 系统安装调试 | 系统本地安装部署培训。 |
| 17 | 维护内容 | 免费维保一年，自验收合格之日起计算。 服务内容：1、系统稳定性运维保障；2、系统日常运维实时响应，远程支持； 服务方式：1、现场技术培训；2、7*24小时在线技术支持，电话、微信技术支持、使用答疑；3、技术漏洞、系统bug修复。 |

四、项目实施要求

（一）完成时间及实施地点

1.完成时间：2023年7月20日前启动软件部署，8月20日前完成软件部署。

2.实施地点：西安市新城区建工路甲字5号中坤广场一层06号商铺。

3.验收标志：系统试运行22个工作日未出现任何问题。

（二）付款方式

合同签订后，完成系统开发部署和验收后，2023年12月31日前完成付款。

（三）维保及售后服务

1.维保期：免费一年，自验收合格之日起计算。

2.售后服务内容：

（1）系统运行日常维护，确保甲方正常使用。服务包括但不限于系统操作指导、因系统缺陷导致的各种 BUG 修复、系统各类突发事件的诊断和排除，因操作失误导致的数据错误维护，因业务需要进行的数据迁移、服务迁移等相关工作。保证系统软件运行顺畅、相关业务系统以及辅助软件提供日常维护。

（2）技术咨询及培训服务。乙方指定专业技术人员向甲方提供解答各类技术问题。成交供应商须无偿提供系统使用操作培训。

（3）系统优化服务，乙方定期安排专人负责系统版本升级更新、清理运维过程中所产生的临时碎片文件，优化系统及数据库性能,保证系统稳定运行。

（4）数据安全服务，乙方根据系统运行情况，不断提升系统数据安全，防止出现信息泄露事故。

3.售后服务响应：成交供应商提供7×24小时的售后服务，指派专人与采购人指定的联系人进行售后服务事宜联系，并配置专门固定的售后服务电话，如系统出现故障时，在接到报修电话后立即响应，一般问题2小时内解决，复杂问题6小时内解决，特殊问题须到场解决。

（四）验收标准

根据询价文件的要求、成交供应商的响应文件及承诺与合同约定标准进行验收。

（五）知识产权

供应商应保证采购人在使用成交服务时，不承担任何涉及知识产权法律诉讼的责任。

- 第三部分  报价人须知

- 报价文件编制

- 报价文件组成

1.资格部分：

- 报价函（附件1）

- 售后服务承诺（附件3）

- 有效期内的资格证明文件，包括：

a. 报价单位营业执照（复印件）；

b. 法定代表人资格证明书（原件或复印件，附件4）；

c.法定代表人授权书（原件或复印件，附件5）；

d.软件著作权证书或软件产品登记证书（复印件）

- 报价方认为需要加以说明的其他内容。

2.报价部分

系统功能报价一览表（附件2）

- 报价文件的格式和签署要求

- 报价文件必须工整、规范、统一、清晰，采用A4幅面纸。

- 报价文件每页加盖公章，公章需与公司全称相符。

- 资格部分一式2份，其中正本1份，副本1份，分别装订。报价部分一式2份，其中正本1份，副本1份。资格部分和报价部分文件上均需注明“正本”或“副本”字样。资格部分和报价部分整体密封在合适尺寸的档案袋内。

- 本文件报价功能一览表，功能模块不得修改和删减，但可以增加功能项，增加的功能项在报价相同时可作为优先条件。

- 报价一览表必须由法定代表人或授权代表签署。

- 报价

- 所有报价均以人民币为货币单位。

- 报价文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以各项单价金额计算结果为准，但是单价金额出现计算错误、明显人为工作失误的除外；单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价；不同语言文本报价文件的解释发生异议的，以中文文本为准。报价方不接受以上修正的视为无效报价。

- 报价方对同一种功能模块只允许有一种报价，采购机构不接受任何有选择的报价或者有附加条件的报价。

- 询价小组对报价方每个功能模块单项报价进行评定。若三分之二及以上小组成员认定最低报价或者重要功能项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响诚信履约的，询价小组应当要求其在规定期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料，否则询价小组有权视其为低价恶意竞争，否决其报价文件。

- 报价文件递交

报价文件密封及标记:

- 报价文件的正本和副本统一装入密封袋内，封口处加盖报价单位公章，密封袋上须注明“项目名称、报价方名称”信息。

- 报价方应当在询价文件明确的递交报价文件截止时间前，将报价文件送达采购机构指定地点。逾期递交的报价文件将拒收。

- 报价文件未按要求密封、标记的，采购机构有权拒收。

- 比价

- 比价流程：先对报价方的资格进行审查，再对报价进行比价。资格审查未通过的报价方，不允许参与比价环节。

- 比价原则

- 比价工作严格遵守公平、公正、择优的原则；

- 对所有响应询价文件实质性要求的供应商一视同仁；

- 根据符合要求且报价最低的原则确定成交供应商。

- 报价方及其报价文件有下列情形之一的，按无效报价处理：

- 属于禁止参加报价的供应商的；

- 未按照询价文件规定要求密封、签署、盖章的；

- 报价有效期不符合询价文件要求的；

- 不符合法律、法规和询价通知书中规定的其他实质性要求的。

- 比价过程中，经询价方审查报价方报价文件不能满足询价文件规定的采购项目最低要求，或者询价过程中发现或者知晓供应商存在违法、违纪行为的，询价方将该报价方淘汰。

- 有下列情形之一的，询价终止：

- 出现影响采购公平公正的违法、违规行为的；

- 因重大变故，取消采购任务的；

- 参加询价的供应商均被淘汰的；

- 经询价方审查报价文件，认为所有报价都不符合询价文件要求的，询价方将否决所有报价，采购机构有权重新组织采购；

- 其他无法继续开展询价或者无法成交的情形。

- 报价方不足3家的，将由采购方视情况转为竞争性谈判等方式采购，谈判时间另行通知。

- 确定成交

1.询价比价结束后公示采购结果，公示期为3个日历日。

2.采购机构有权根据采购任务变更等实际情况调整需求。

- 签订合同

（一）成交供应商在采购方公示无异议后，按照采购方规定的时间、地点签订正式合同。未经采购机构同意逾期不签订合同的，将取消供应商成交资格。因采购方资金或其它情况发生变化时，在未签订合同的情况下，采购方可以单方面取消采购计划且不承担任何责任。

（二）询价文件、成交供应商的报价文件、补充报价文件、澄清承诺、说明、补正等，均为签订合同的依据。

（三）成交供应商应当按照合同约定履行义务，不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包向他人转让或委托开发。

- 交付验收

按照询价文件、报价文件和合同约定，乙方提供的软件存在包括但不限于功能缺失、运行缓慢、侵权等问题的，甲方有权单方面解除采购合同，由此造成的损失，由成交供应商承担。

- 解释权限

本询价文件由采购单位负责解释。

- 第四部分  附件/报价文件格式

附件1：报价函

附件2：功能报价一览表

附件3：售后服务承诺

附件4：法定代表人资格证明书

附件5：法定代表人授权书

附件1

报价函

（采购机构名称）：

我方参加贵单位的（项目名称）询价采购活动，并进行报价。

- 按照询价文件规定递交报价文件，其中资格部分正本 1 份和副本 1 份，报价部分正本 1 份和副本 1 份。

- 我方已完全理解询价文件的全部内容。

- 我方在参与询价前已仔细研究询价文件和所有相关资料，同意询价文件的相关条款。

- 本报价文件有效期自询价开始之日起 90日内有效。

- 我方声明报价文件及所提供的一切资料均真实有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与谈判有关的任何其它数据或信息。

- 我方承诺自愿遵守和执行贵单位采购管理制度及相关规定。

- 联系方式

联 系 人：         电话：          传真：

地    址：                         邮政编码：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

供应商全称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

年  月  日

附件2

报价一览表

供应商全称：                          项目名称：

| 序号 | 功能模块 | 功能描述及技术要求 | 单价 (万元) | 合计 (万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CTI通讯系统 | 核心平台软件，负责通信接入、通话录音、平台控制、数据存储，支持主叫号码分析、数据与话音同步转移、话务可在IVR及座席间任意切换、ACD智能排队、座席技能分组、黑名单等 |  |  |
| 2 | IVR流程引擎 | 支持自动应答、自动语音报读、语音报工号、满意度按键评价，自动呼转外线、语音留言等功能；支持多流程同时在线运行、提供流程编辑界面和模拟调试环境、支持流程在线修改、支持访问外部数据库、提供编程接口、支持与ASR和TTS软件融合 |  |  |
| 3 | 坐席模块 | 座席状态指示、签入/签出、示忙/示闲、保持/恢复、转移（自动、人工、外线）、呼出、挂机等操作 |  |  |
| 4 | 短信模块 | 短信接口对接，支持手动和群发短信。甲方提供短信通道 |  |  |
| 5 | 知识库模块 | 知识库维护管理，坐席可查询，辅助坐席提高工作效率 |  |  |
| 6 | 坐席授权 | 中继接入，8人工座席 |  |  |
| 7 | CRM管理 | 支持灵活自定义，灵活配置客户资料管理要素。支持来电弹屏，呼入呼出时可直接显示出客户的详细信息及历史沟通记录； |  |  |
| 8 | 电子工单模块 | 1、支持人工流程和自动流程两种不同的工单类型；2、工单种类、工单流程、各环节属性等支持灵活配置，自定义增删改；3、支持从受理、分配、办理、回访、归档等闭环管理。4、支持工单对接微信公众号，在公众号实现工单提醒、查看和办理。5、支持在部门组织中新增商家账号，登陆后可以查询、办理工单。 |  |  |
| 9 | 问卷调查外呼模块 | 1、创建外呼任务，支持多任务并行；2、设置外呼任务属性（外呼生效日期及时间段、外呼主叫、外呼流程方式）；3、支持调查问卷的设置和关联，包括问卷名称，问卷题目，对应答案及跳转关系；4、导入外呼名单；5、系统自动按预置规则发起外呼；6、用户接听后，转给空闲坐席，坐席填写问卷及外呼结果； |  |  |
| 10 | 质检模块 | 可根据任务名称、外呼结果、质检状态批量查询录音，对录音进行质检听录音；并进行质检评分填写。 |  |  |
| 11 | 在线客服模块 | 1、多渠道接入：a、支持WEB门户网站、微信公众号等全渠道接入，配置灵活快捷；b、门户网站接入：系统自动生成接入代码，网页端嵌入即可接入；c、微信公众号接入：支持H5页面接入； 2、管理端：提供灵活的配置功能，可实现丰富多样的在线客服功能，包括：1、主动邀请配置；2、评价配置；3、路由配置；4、对话配置；5、导航配置；6、客服组管理；7、客服账号管理；8、质检配置；9、工作时段管理。 3、坐席端：支持主动弹窗邀请、访客排队、富媒体聊天（接收或发送图片、文字、语音、表情、文件等）、显示访客着陆页、发起页、IP地址等信息、客户资料编辑、显示历史记录、新建工单等； 4、访客端：系统自动邀请、富媒体聊天、上传附件、查看聊天记录等。 5、统计报表：各类在线会话清单及统计报表。 |  |  |
| 12 | 手机APP | 实现在手机APP端接听客户来电、拨打电话、办理工单、查询统计。仅支持安卓系统，包含8个授权。 |  |  |
| 13 | 报表统计 | 1、话务清单（录音清单）；2、、坐度工作状态清单；3、坐席服务清单；4、呼损清单；5、留言清单；6、各类统计：从坐席人员、技能组、服务部门等不同维度，以日报、周报、月报、季度等周期，统计呼入量、呼出量、接通率、通话时长、平均通话时长等。 |  |  |
| 14 | 大屏展示 | 1、系统运行状况、话务量统计分析数据、座席实时状态、工单数据展示、大屏监控。 2、可根据用户需求进基础大屏展示效果进行定制开发，大屏展示界面不少于5个。 |  |  |
| 15 | 系统管理 | 1、组织架构管理；2、员工管理；3、角色管理；4、权限管理；5、黑名单维护；6、上下班、节假日配置及管理；7、来电流程配置及管理；8、系统基本信息设置；9、系统后台参数设置及维护等。 |  |  |
| 16 | 系统安装调试 | 系统本地安装部署培训。 |  |  |
| 17 | 维护内容 | 服务内容：1、系统稳定性运维保障；2、系统日常运维实时响应，远程支持； 服务方式：1、现场技术培训；2、7*24小时在线技术支持，电话、微信技术支持、使用答疑；3、技术漏洞、系统bug修复。 |  |  |

报价方：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

年    月    日

附件3

售后服务承诺

（报价方对照商务要求自行编制。）

报价方全称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

年   月  日

附件4

法定代表人资格证明书

（法定代表人姓名）系（报价方全称）的法定代表人。

特此证明

法定代表人身份证复印件

（正面）

法定代表人身份证复印件

（反面）

报价方全称：（盖章）

年   月   日

附件5

法定代表人授权书

（采购机构名称）：

（报价方全称）法定代表人（姓名、职务） 授权（授权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵单位组织的 （项目名称） 采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。

报价方全称：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

年    月    日

附：

授权代表姓名：              身份证号码：

职    务：                  电    话：

传    真：                  邮    编：

通讯地址：

授权代表身份证复印件

（正面）

授权代表身份证复印件

（反面）